
 Администрация    
        
Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области


 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	15 июня 2026 года
	            п. Ефимовский
	                                № 151

	
	
	


О внесении изменений в постановление администрации Ефимовского городского поселения от 25.12.2024 № 327  «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 годов»» 

(с учетом  изменений, внесенных постановлениями администрации  Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района от 28.03.2025 г. №60, от 30.04.2025 г. №92, от 17.06.2025 г. №146, от 6.10.2025 г. №231, от 26.12.2025 г. №336, от 11.03.2026 г. №52, от 02.06.2026 г. №143)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации от 2.12.2024 года №291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ефимовского городского поселения» (в связи с  изменением объема финансирования и корректировкой плана мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения  на период 2025-2028 годов» (далее «Программа»),  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2028 годов» следующие изменения:

1.1.  Приложение 1  «Паспорт муниципальной программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Приложение 2  «План реализации муниципальной программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 2.

2.  Постановление обнародовать  в газете «Новый Путь» и на сайте Ефимовского городского поселения.
3.     Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.
4.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

                                                                         С.И. Покровкин
Разослано: ФЭС, прокуратура, регистр МНПА, в дело.
Приложение 1
к постановлению администрации 

Ефимовского городского поселения 

№151 от 15.06.2026 г.
	ПАСПОРТ
муниципальной программы

	Сроки реализации муниципальной программы
	2025-2028 гг. 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Ефимовского городского поселения

	Участники муниципальной программы
	Администрация Бокситогорского муниципального района

Администрация Ефимовского городского поселения 

МБУ  «Ефимовский культурно-досуговый центр»

МУП «Ефимовские тепловые сети» 

	Цель муниципальной программы
	Сохранение численности населения поселения путем создания условий для устойчивого социально-экономического развития Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

	Задачи муниципальной программы
	Создание и обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

Приведение в нормативное состояние и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Создание и обеспечение необходимых условий для устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства;
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
Повышение уровня жизни населения через создание условий для развития социально-культурной сферы;

Развитие кадрового обеспечения местного самоуправления;

Обеспечение полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом в целях исполнения установленных законодательством вопросов местного значения;

Комплексное обустройство административного центра и населенных пунктов поселения;
Создание комфортных условий жизнедеятельности и привлечение жителей к активным формам непосредственного участия в осуществлении местного самоуправления;
Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации;

Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки;
Создание благоприятной городской среды и повышение комфортности проживания населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	Реализация муниципальной программы позволит:

повысить уровень противопожарной безопасности на территории поселения;

сократить общее число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах за счет снижения доли протяженности дорог, не соответствующих нормативным требованиям (в том числе выполнение мероприятий по текущему содержанию автомобильных дорог);

сократить долю муниципального жилищного фонда, не соответствующего нормативным требованиям;

обеспечить бесперебойное функционирование и развитие коммунальных инженерных сетей;

улучшить санитарное состояние и эстетический вид населенных пунктов поселения;

сохранить количество рабочих мест для несовершеннолетних подростков (в возрасте от 14 до 18 лет) трудоустроенных на общественные работы в летний период;

повысить уровень культурного развития населения поселения;

повысить уровень развития общественной инфраструктуры;

ежегодно повышать квалификацию сотрудников органов местного самоуправления;

обеспечить качественное управление муниципальным имуществом поселения;

повысить уровень обустройства деревни Бор - административного центра поселения;

повысить уровень обустройства населенных пунктов поселения;

сократить площадь очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов поселения;

увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;

увеличение объема и повышение качества товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса;

увеличение количества реализованных региональных проектов благоустройства общественных территорий.

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды",

Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования",

Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий",

А также комплексы процессных мероприятий, входящие  в процессную часть муниципальной программы, а именно:

"Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в  поселении",

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»,

"Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости Ефимовского городского поселения";

"Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения",

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения",

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ефимовского городского поселения",

"Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения",

"Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения ",

"Трудовая адаптация подростков и молодежи поселка Ефимовский",

"Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения",

"Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения",

"Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения"

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  275 050,2 тыс. рублей, в том числе:

2025  год -  160 979,6  тыс. рублей;

2026 год – 159 947,8 тыс. рублей;

2027 год – 56 555,4 тыс. рублей;
2028 год – 55 501,7 тыс. рублей.


Приложение 2
к постановлению администрации 

Ефимовского городского поселения 

№ 151  от  15.06.2026 г.         

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование Муниципальной программы, Подпрограммы, Основного мероприятия, Мероприятия
	Ответственный исполнитель,  участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	
	Всего
	Средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	Средства
	Средства бюджета Ленинградской области
	Средства Федерального бюджета

	
	
	
	
	
	
	бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	Администрация Ефимовского городского поселения
	2025
	160 979,60
	101 305,20
	31 998,90
	24 360,30
	3 315,20

	
	«Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2028 годов»
	
	2026
	159 947,80
	104 084,30
	30 545,50
	22 074,10
	3 243,90

	
	 
	
	2027
	56 555,40
	32 643,20
	10 823,30
	13 088,90
	0,00

	
	 
	
	2028
	55 501,70
	33 016,60
	10 969,00
	11 516,10
	0,00

	
	 
	
	ИТОГО
	432 984,50
	271 049,30
	84 336,70
	71 039,40
	6 559,10

	ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в  поселении"     
	Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации  Ефимовского городского поселения;
	2025
	5 277,50
	369,4
	0
	4908,1
	0

	
	
	Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения
	2026
	5 345,80
	427,7
	0
	4918,1
	0

	
	
	 
	2027
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	2028
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	ИТОГО
	10 623,30
	797,1
	0
	9826,2
	0

	1.1.1.
	Благоустройство гп. Ефимовский по определению территориального общественного самоуправления 
в Ефимовском городском поселении                   
В 2025 году:                                                               «Ул. Комсомольская п. Ефимовский":
1.подготовка территории под дальнейшее благоустройство по адресу ул. Гагарина 
В 2026 году :                                                                  Устройство уличного освещения в 1 микрорайона п Ефимовский и благоустройство территории у ж/д вокзала п. Ефимовский                                                                                                                                  Благоустройство территории прочих населенных пунктов Ефимовского городского поселения по  определениям Общественных советов частей территории Ефимовского городского поселения (деревни):                                                                       В 2025 году:                                                                 1. Ремонт дороги в д.Бережок
2. Ремонт дороги в д.Радогощь
3. Ремонт моста в д.Журавлево
4. Устройство пожарного водоема в д.Радогощь
5. Ремонт уличного освещения в д.Забелье
6. Ремонт уличного освещения в д.Семеново
7. Ремонт уличного освещения в д.Красный Бор
8. Приобретение мотокос
9. Приобретение ламп уличного освещения
10. Приобретение мотопомпы                                                                               
В 2026 году:  
ремонт помещений в доме культуры д. Климово
	 
	2025
	5277,5
	369,4
	0
	4908,1
	0

	
	
	
	2026
	5345,8
	427,7
	0
	4918,1
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	10623,3
	797,1
	0
	9826,2
	0

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий
	Организационно - хозяйственный  сектор администрации Ефимовского городского поселения;
	2025
	3,3
	3,3
	0
	0
	0

	
	Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Ефимовском городском поселении
	Финансово–экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения
	2026
	5
	5
	0
	0
	0

	
	 
	 
	2027
	5
	5
	0
	0
	0

	
	 
	 
	2028
	5
	5
	0
	0
	0

	
	 
	 
	ИТОГО
	18,3
	18,3
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ефимовского городского поселения
	 
	2025
	3,3
	3,3
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	5
	5
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	5
	5
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	5
	5
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	18,3
	18,3
	0
	0
	0

	1.3.
	Комплекс процессных мероприятий Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости
	Сектор по управлению имуществом администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	2025
	787,2
	274,2
	513
	0
	0

	
	Ефимовского городского поселения
	Финансово- экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения
	2026
	128
	128
	0
	0
	0

	
	 
	 
	2027
	100
	100
	0
	0
	0

	
	 
	 
	2028
	100
	100
	0
	0
	0

	
	 
	 
	ИТОГО
	1115,2
	602,2
	513
	0
	0

	1.3.1.
	Проведение  кадастрового учета объектов и оценки их рыночной стоимости, а также  проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе проведение кадастровых работ в целях обеспечения земельными участками льготных категорий граждан за счет районных денежных средств
	 
	2025
	787,2
	274,2
	513
	0
	0

	
	
	
	2026
	50
	50
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	100
	100
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	100
	100
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	1037,2
	524,2
	513
	0
	0

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения 
	Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации  Ефимовского городского поселения
	2025
	5966,7
	4472,7
	1494
	0
	0

	
	
	Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения
	2026
	1330
	1330
	0
	0
	0

	
	
	 
	2027
	644
	644
	0
	0
	0

	
	
	 
	2028
	660,6
	660,6
	0
	0
	0

	
	
	 
	ИТОГО
	7957,3
	6463,3
	1494
	0
	0

	1.4.1.
	Содержание и техническое обслуживание противопожарных средств и систем, а также  комплекс мер по противопожарной безопасности территории поселения   
	 
	2025
	128
	128
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	154,4
	154,4
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	128
	128
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	128
	128
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	538,4
	538,4
	0
	0
	0

	1.4.2.
	Комплекс мер по противопожарной безопасности территории поселения
	 
	2025
	3639,5
	3639,5
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	162,6
	162,6
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	3802,1
	3802,1
	0
	0
	0

	1.4.3.
	 
	 
	2025
	400
	400
	0
	0
	0

	
	Расходы в соответствии с заключенными соглашениями между администрацией Ефимовского городского поселения и администрацией Бокситогорского муниципального района в связи передачей  части полномочий по решению вопросов местного значения Бокситогорскому муниципальному району в области создания, содержания и организации деятельности  аварийно-спасательных служб и (или)  аварийно- спасательных  формирований
	
	2026
	416
	416
	0
	0
	0

	
	 
	
	2027
	432,6
	432,6
	0
	0
	0

	
	 
	
	2028
	449,9
	449,9
	0
	0
	0

	
	 
	
	ИТОГО
	1698,5
	1698,5
	0
	0
	0

	1.4.4.
	 
	 
	2025
	875,2
	275,2
	600
	0
	0

	
	Развитие местной системы оповещения Бокситогорского муниципального района
	
	2026
	597
	597
	0
	0
	0

	
	 
	
	2027
	83,4
	83,4
	0
	0
	0

	
	 
	
	2028
	82,7
	82,7
	0
	0
	0

	
	 
	
	ИТОГО
	1638,3
	1038,3
	600
	0
	0

	1.4.5.
	 
	 
	2025
	924
	30
	894
	0
	0

	
	Осуществление организационно- технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и тер-рии от ЧС
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 
	
	ИТОГО
	924
	30
	894
	0
	0

	1.5.
	 
	Администрация Ефимовского городского поселения,
	2025
	45484,7
	26823,4
	18661,3
	0
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения"
	Организации, выигравшие торги (конкурсы, запросы котировок) на проведение отдельных видов работ.)
	2026
	35770,5
	18117
	17653,5
	0
	0

	
	 
	 
	2027
	13138,9
	9495,2
	3643,7
	0
	0

	
	 
	 
	2028
	13817,4
	10028
	3789,4
	0
	0

	
	 
	 
	ИТОГО
	108211,5
	64463,6
	43747,9
	0
	0

	1.5.1.
	Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Ефимовского городского поселения
	 
	2025
	1441,9
	1441,9
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	4168,8
	4168,8
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	3823,7
	3823,7
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	3957,6
	3957,6
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	13392
	13392
	0
	0
	0

	1.5.2.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	 
	2025
	8293,5
	8293,5
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	5869,2
	5869,2
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	5671,5
	5671,5
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	6070,4
	6070,4
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	25904,6
	25904,6
	0
	0
	0

	1.5.3.
	Приобретение техники
	 
	2025
	16968
	16968
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	8079
	8079
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	25047
	25047
	0
	0
	0

	1.5.4.
	Прочие мероприятия за счет средств дорожного фонда.
	 
	2025
	120
	120
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	120
	120
	0
	0
	0

	1.5.5.
	Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	 
	2025
	18661,3
	0
	18661,3
	0
	0

	
	
	
	2026
	17653,5
	0
	17653,5
	0
	0

	
	
	
	2027
	3643,7
	0
	3643,7
	0
	0

	
	
	
	2028
	3789,4
	0
	3789,4
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	43747,9
	0
	43747,9
	0
	0

	1.6.
	Комплекс процессных мероприятий
	Администрация Ефимовского городского поселения
	2025
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Развитие малого и среднего предпринимательства
	
	2026
	1585,5
	1585,5
	0
	0
	0

	
	на территории Ефимовского городского поселения
	
	2027
	5
	5
	0
	0
	0

	
	на территории Ефимовского городского поселения
	
	2028
	5
	5
	0
	0
	0

	
	 
	
	ИТОГО
	1595,5
	1595,5
	0
	0
	0

	1.6.1.
	Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках и конкурсах проводимых на территории поселения. Обеспечение   доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу
	 
	2025
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	1585,5
	1585,5
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	5
	5
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	5
	5
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	1595,5
	1595,5
	0
	0
	0

	1.7.
	Комплекс процессных мероприятий Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения
	Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации  Ефимовского городского поселения
	2025
	4474,6
	4474,6
	0
	0
	0

	
	
	Финансово- экономический сектор администрации  Ефимовского городского поселения
	2026
	4374,6
	4374,6
	0
	0
	0

	
	
	 
	2027
	582
	582
	0
	0
	0

	
	
	 
	2028
	582
	582
	0
	0
	0

	
	
	 
	ИТОГО
	10013,2
	10013,2
	0
	0
	0

	1.7.1.
	Содержание жилого фонда Ефимовского городского поселения
	 
	2025
	4474,6
	4474,6
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	4374,6
	4374,6
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	582
	582
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	582
	582
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	10013,2
	10013,2
	0
	0
	0

	1.8.
	Комплекс процессных мероприятий Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения
	Администрация Ефимовского городского поселения
	2025
	18933,2
	15901
	0
	3032,2
	0

	
	
	
	2026
	28585,2
	28585,2
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	610,4
	610,4
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	610,4
	610,4
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	48739,2
	45707
	0
	3032,2
	0

	1.8.1.
	Техническое обслуживание наружных газопроводных сетей
	 
	2025
	610,4
	610,4
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	666,5
	666,5
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	610,4
	610,4
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	610,4
	610,4
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	2497,7
	2497,7
	0
	0
	0

	1.8.2.
	Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли и бытового обслуживания на территории Ефимовского городского поселения
	 
	2025
	58
	58
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	8432,2
	8432,2
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	8490,2
	8490,2
	0
	0
	0

	1.8.3.
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию и ремонту муниципального имущества МУП «Ефимовские тепловые сети»
	
	2025
	9614,8
	9614,8
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	4709,2
	4709,2
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	14324
	14324
	0
	0
	0

	1.8.4.
	Мероприятия в области развития инженерной инфраструктуры
	 
	2025
	147
	147
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	175
	175
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	322
	322
	0
	0
	0

	1.8.5.
	Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону (в том числе субсидии МУП «Ефимовские тепловые сети» и АО «Нева Энергия»)
	 
	2025
	4398,4
	4398,4
	0
	0
	0

	
	
	 
	2026
	8048,4
	8048,4
	0
	0
	0

	
	
	 
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	ИТОГО
	12446,8
	12446,8
	0
	0
	0

	1.8.6.
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг
	 
	2025
	915,8
	915,8
	0
	0
	0

	
	
	 
	2026
	1153,9
	1153,9
	0
	0
	0

	
	
	 
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	ИТОГО
	2069,7
	2069,7
	0
	0
	0

	1.8.7.
	Капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей и оборудования
	 
	2025
	156,6
	156,6
	0
	0
	0

	
	
	 
	2026
	5400
	5400
	0
	0
	0

	
	
	 
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	ИТОГО
	5556,6
	5556,6
	0
	0
	0

	1.8.8.
	Проведение мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства ЛО
	 
	2025
	3032,2
	0
	0
	3032,2
	0

	
	
	 
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	ИТОГО
	3032,2
	0
	0
	3032,2
	0

	1.9.
	Комплекс процессных мероприятий Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения
	Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения
	2025
	29480,8
	28532,9
	947,9
	0
	0

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	2026
	25886,4
	25886,4
	0
	0
	0

	
	 
	 
	2027
	2443,3
	2443,3
	0
	0
	0

	
	 
	 
	2028
	2443,3
	2443,3
	0
	0
	0

	
	 
	 
	ИТОГО
	60253,8
	59305,9
	947,9
	0
	0

	1.9.1.
	 
	 
	2025
	6684,2
	6684,2
	0
	0
	0

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	2026
	5746,4
	5746,4
	0
	0
	0

	
	 
	
	2027
	2100
	2100
	0
	0
	0

	
	 
	
	2028
	2100
	2100
	0
	0
	0

	
	Организация уличного освещения
	
	ИТОГО
	16630,6
	16630,6
	0
	0
	0

	1.9.2.
	 
	 
	2025
	1777,1
	1777,1
	0
	0
	0

	
	Озеленение
	
	2026
	643,1
	643,1
	0
	0
	0

	
	 
	
	2027
	20
	20
	0
	0
	0

	
	 
	
	2028
	20
	20
	0
	0
	0

	
	 
	
	ИТОГО
	2460,2
	2460,2
	0
	0
	0

	1.9.3.
	 
	 
	2025
	912,5
	912,5
	0
	0
	0

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	2026
	885
	885
	0
	0
	0

	
	 
	
	2027
	250
	250
	0
	0
	0

	
	 
	
	2028
	250
	250
	0
	0
	0

	
	Содержание мест захоронения на территории Ефимовского городского поселения
	
	ИТОГО
	2297,5
	2297,5
	0
	0
	0

	1.9.4.
	 
	 
	2025
	577,5
	577,5
	0
	0
	0

	
	 
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, мероприятия по благоустройству территории
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 
	
	ИТОГО
	577,5
	577,5
	0
	0
	0

	1.9.5.
	 
	
	2025
	19529,5
	18581,6
	947,9
	0
	0

	
	 
	
	2026
	18611,9
	18611,9
	0
	0
	0

	
	 
	
	2027
	73,3
	73,3
	0
	0
	0

	
	 
	
	2028
	73,3
	73,3
	0
	0
	0

	
	Прочие мероприятия по благоустройству поселение
	
	ИТОГО
	38288
	37340,1
	947,9
	0
	0

	1.10.
	Комплекс процессных мероприятий Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения
	Администрация Ефимовского городского поселения
	2025
	36680,8
	18945,4
	10382,7
	7352,7
	0

	
	
	МБУ «Ефимовский культурно-досуговый центр»
	2026
	41964,1
	20492,5
	12892
	8579,6
	0

	
	
	 
	2027
	32591,7
	18232,5
	7179,6
	7179,6
	0

	
	
	 
	2028
	32552,4
	18193,2
	7179,6
	7179,6
	0

	
	
	 
	ИТОГО
	143789
	75863,6
	37633,9
	30291,5
	0

	1.10.1.
	Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
	 
	2025
	31276,6
	18673,9
	5740
	6862,7
	0

	
	
	
	2026
	34529,5
	20170,3
	7179,6
	7179,6
	0

	
	
	
	2027
	32343,2
	17984
	7179,6
	7179,6
	0

	
	
	
	2028
	32303,9
	17944,7
	7179,6
	7179,6
	0

	
	
	
	ИТОГО
	130453,2
	74772,9
	27278,8
	28401,5
	0

	1.10.2.
	Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов  из  бюджетов поселений по организации  библиотечного обслуживания и  комплектованию  библиотечных фондов библиотек  поселений в рамках обеспечения деятельности учреждений культуры
	 
	2025
	242,7
	242,7
	0
	0
	0

	
	
	
	2026
	248,5
	248,5
	0
	0
	0

	
	
	
	2027
	248,5
	248,5
	0
	0
	0

	
	
	
	2028
	248,5
	248,5
	0
	0
	0

	
	
	
	ИТОГО
	988,2
	988,2
	0
	0
	0

	1.10.3.
	 
	
	2025
	515,8
	25,8
	0
	490
	0

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расходы на поддержку общественной инфраструктуры муниципального значения
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	2026
	1473,7
	73,7
	0
	1400
	0

	 
	 
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	ИТОГО
	1989,5
	99,5
	0
	1890
	0

	1.10.4.
	 
	
	2025
	3
	3
	0
	0
	0

	
	Организация и проведение мероприятий в области физической культуры      
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	ИТОГО
	3
	3
	0
	0
	0

	1.10.5.
	 
	 
	2025
	4642,7
	0
	4642,7
	0
	0

	
	Мероприятия по ремонту памятников ВОВ и благоустройство прилегающих территорий к ним
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2026
	5712,4
	0
	5712,4
	0
	0

	 
	 
	 
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	ИТОГО
	10355,1
	0
	10355,1
	0
	0

	 
	 
	Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации  Ефимовского
	2025
	24
	24
	0
	0
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий
	
	
	
	 
	
	
	

	1.11.
	Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения
	городского поселения
	2026
	24
	24
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	2027
	12
	12
	0
	0
	0

	 
	 
	
	2028
	12
	12
	0
	0
	0

	 
	 
	
	ИТОГО
	72
	72
	0
	0
	0

	1.12.1.
	Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка
	городского поселения
	2025
	24
	24
	0
	0
	0

	
	
	Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2026
	24
	24
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	2027
	12
	12
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	2028
	12
	12
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	ИТОГО
	72
	72
	0
	0
	0

	1.12.
	Комплекс процессных мероприятий
	 
	2025
	593,3
	394,4
	0
	198,9
	0

	
	Трудовая адаптация подростков и молодежи поселка Ефимовский 
	Организационный сектор администрации Ефимовского городского поселения;
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Финансово–экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2026
	725,3
	417,8
	0
	307,5
	0

	 
	
	
	2027
	334,2
	26,7
	0
	307,5
	0

	 
	 
	
	2028
	334,2
	26,7
	0
	307,5
	0

	 
	 
	
	ИТОГО
	1987
	865,6
	0
	1121,4
	0

	 
	 
	 
	2025
	593,3
	394,4
	0
	198,9
	0

	1.12.1.
	Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи в летний период
	 
	2026
	725,3
	417,8
	0
	307,5
	0

	 
	 
	 
	2027
	334,2
	26,7
	0
	307,5
	0

	 
	 
	 
	2028
	334,2
	26,7
	0
	307,5
	0

	 
	 
	 
	ИТОГО
	1987
	865,6
	0
	1121,4
	0

	ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

	1.13.
	 
	 
	2025
	12000
	1000
	0
	7742,9
	3257,1

	
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2026
	13666,1
	2666,1
	0
	7937,6
	3062,4

	
	
	Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации  Ефимовского городского поселения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	ИТОГО
	25666,1
	3666,1
	0
	15680,5
	6319,5

	1.13.1.
	 
	 
	2025
	12000
	1000
	0
	7742,9
	3257,1

	
	Благоустройство общественных территорий п.Ефимовский Ефимовского городского поселения (Общественная территория по ул. Гагарина)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2026
	13666,1
	2666,1
	0
	7937,6
	3062,4

	 
	 
	 
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	ИТОГО
	25666,1
	3666,1
	0
	15680,5
	6319,5

	1.14.
	Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий"
	Имущественный сектор администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	2025
	88
	6,9
	0
	81,1
	0

	
	 
	Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2026
	162,8
	13
	0
	149,8
	0

	 
	 
	 
	2027
	134,9
	10,8
	0
	124,1
	0

	 
	 
	 
	2028
	99,8
	8
	0
	91,8
	0

	 
	 
	 
	ИТОГО
	485,5
	38,7
	0
	446,8
	0

	1.14.1.
	Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского     
	 
	2025
	88
	6,9
	0
	81,1
	0

	 
	 
	 
	2026
	162,8
	13
	0
	149,8
	0

	 
	 
	 
	2027
	134,9
	10,8
	0
	124,1
	0

	 
	 
	 
	2028
	99,8
	8
	0
	91,8
	0

	 
	 
	 
	ИТОГО
	485,5
	38,7
	0
	446,8
	0

	1.15.
	 
	 
	2025
	125
	8,8
	0
	58,1
	58,1

	
	Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта   "Вовлечение в оборот и комплексная меморация земель с/х назначения"
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2026
	394,5
	31,5
	0
	181,5
	181,5

	
	
	Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации  Ефимовского городского поселения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	ИТОГО
	519,5
	40,3
	0
	239,6
	239,6

	1.15.1
	 
	 
	2025
	125
	8,8
	0
	58,1
	58,1

	
	Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2026
	394,5
	31,5
	0
	181,5
	181,5

	 
	 
	 
	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	
	ИТОГО
	519,5
	40,3
	0
	239,6
	239,6

	1.16.
	 
	 
	2025
	1060,5
	74,2
	0
	986,3
	0

	
	Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации  Ефимовского городского поселения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2027
	5954
	476,3
	0
	5477,7
	0

	 
	 
	
	2028
	4279,6
	342,4
	0
	3937,2
	0

	 
	 
	
	ИТОГО
	11294,1
	892,9
	0
	10401,2
	0

	1.16.1
	 
	 
	2025
	1060,5
	74,2
	0
	986,3
	0

	
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Ефимовский по ул. Метростроевская и участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Малая Спортивная от дома № 15 до примыкания к ул. Метростроевская Бокситогорского района Ленинградской области
	 
	2026
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	 
	2027
	5954
	476,3
	0
	5477,7
	0

	 
	
	
	2028
	4279,6
	342,4
	0
	3937,2
	0

	 
	 
	
	ИТОГО
	11294,1
	892,9
	0
	10401,2
	0


